重庆市农产品集团惠泽进出口有限公司

三峡柑橘大楼零星工程

比

选

文

件

比选人：重庆市农产品集团惠泽进出口有限公司

二〇二二年一月

第一章  比选公告

根据工作需要，重庆市农产品集团惠泽进出口有限公司（以下简称：比选人）决定通过比选,确定一家装修改造施工单位。现将有关事项公告如下:

一、项目概况与比选范围

1.1工程名称：三峡柑橘大楼零星工程

1.2工程地点: 重庆市渝北区宝环路65号

1.3工程内容：三峡柑橘办公大楼三楼、五楼、六楼的天棚、地面、墙壁、供电照明、消防、除渣等所有工程内容（以甲方确定的实施范围为准）。

1.4计划工期：分为三个部分，具体如下：

1.4.1 六楼多功能厅改造计划工期总共10个日历日，具体开工时间与实施范围以甲方要求为准。

1.4.2 三楼与五楼办公室改造，三至六楼过道广告造型拆除及恢复（含电梯口）计划工期总共45个日历日,具体开工时间与实施范围以甲方要求为准。

1.4.3 六楼活动室改造计划工期10个日历日，具体开工时间与实施范围以甲方要求为准。

1.4.4 为不影响办公大楼正常工作,尽量安排噪音与粉尘大的工作内容在正常办公时间以外实施，如每日下班以后，周末及节假日。其他不影响办公大楼正常工作的工作内容可在工作时间进行。

1.4.5 如遇特殊时期（如春节）经比选人书面同意后可适当顺延。

1.5 本工程不允许分包。

二、比选申请人资格要求

本次比选实行资格后审，比选申请人应满足下列资格条件要求：

2.1比选申请人须具有独立法人资格，注册资金在50万元以上（含50万元）。

2.2比选申请人成立须2年以上。

2.3比选申请人须具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程相关专业承包二级及以上资质。

2.4比选申请人须在人员、资金、设备等方面具备相应的施工能力，满足工程施工要求，服务响应及时有效。

2.5本次比选不接受联合体参加。

（具体要求详见比选文件，比选文件获取方式：通过联系李老师（67211921）获取）

三、比选人付款方式

按工程进度支付款项，具体以合同约定为准。

四、投选文件投递时间和地点：

4.1 投选文件投递截止时间：2022年1月14日15：00（北京时间）。

4.2 评比时间：2022年1月14日15：00（北京时间）。

4.3 评比地点：重庆市渝北区宝环路65号三峡柑橘集团大楼四楼。

4.4 逾期送达或者不按照比选文件要求密封的比选文件，应当拒收。

五、发布公告的媒介

本次比选公告在重庆市农产品（集团）有限公司官网（http://www .cqapg.com/）上发布。

- 六、联系方式

- 比 选 人：重庆市农产品集团惠泽进出口有限公司

- 地    址：重庆市渝北区宝环路65号

- 联 系 人：李老师

- 电    话：67211921

2022年1月10日

第二章  比选申请人须知

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 比选人 | 名称：重庆市农产品集团惠泽进出口有限公司 地址：重庆市渝北区宝环路65号 联系人：李老师 - 联系电话：67211921 |
| 项目名称 | 三峡柑橘大楼零星工程 |
| 建设地点 | 重庆市渝北区宝环路65号 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 比选范围 | 三峡柑橘办公大楼三楼、五楼、六楼的天棚、地面、墙壁、供电照明、消防、除渣等所有工程内容（以甲方确定的实施范围为准）。比选内容不容许拆分。 |
| 计划工期 | 计划工期：分为三个部分，具体如下： 1.六楼多功能厅改造计划工期总共10个日历日，具体开工时间与实施范围以甲方要求为准。 2.三楼与五楼办公室改造，三楼、五楼、六楼过道广告造型拆除及恢复计划工期总共45个日历日,具体开工时间与实施范围以甲方要求为准。 3.六楼活动室改造计划工期10个日历日，具体开工时间与实施范围以甲方要求为准。 4.为不影响办公大楼正常工作,尽量安排噪音与粉尘大的工作内容在正常办公时间以外实施，如每日下班以后，周末及节假日。其他不影响办公大楼正常工作的工作内容可在工作时间进行。 5.如遇特殊时期（如春节）经比选人书面同意后可适当顺延。 |
| 质量要求 | 达到国家验收合格标准 |
| 是否接受联合体参加比选 | √不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 踏勘现场 | √不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 比选预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 分包 | √不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： |
| 比选申请人资质条件 | 本次比选实行资格后审，比选申请人应满足下列资格条件要求： 1.资质条件 1.1比选申请人须具有独立法人资格，注册资金在50万元以上（含50万元）。 1.2比选申请人成立须2年以上。 1.3比选申请人须具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。 1.4比选申请人须在人员、资金、设备等方面具备相应的施工能力，满足工程施工要求，服务响应及时有效。 1.6本次比选不接受联合体参加。 2.业绩要求 比选申请人须具备的业绩条件：比选截止日前3年内，指2019年1月1日起至比选截止日止（以竣工时间为准）至少具备1个工程造价20万元以上的室内装饰装修工程业绩。比选申请人应提供中选通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书、工程竣工验收合格证明材料复印件中的一种或几种作为证明材料。 3.财务要求 2018年、2019年、2020年的年度财务状况不亏损。 比选申请人须在资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表复印件，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。 4.项目经理和技术负责人资格要求 4.1比选申请人拟派的项目经理必须已在比选申请人本单位注册并应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。比选申请人须在资格审查部分提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证、比选申请人为其缴纳的养老保险证明材料，拟派项目经理到岗履职和未被禁止参与比选的承诺。拟派项目经理中选后不得随意更换。 4.2项目技术负责人应具有工程类中级及以上职称。比选申请人须在资格审查部分提供拟派技术负责人身份证、职称证及比选申请人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。 特别说明： 1.上述1～4条所需提交的相关证明材料复印件均应加盖比选申请人单位法人章并装入比选文件商务部分中。 以上1～4条，有一条不满足，则比选文件由评选委员会作否决比选处理。 2.比选人在比选有效期内均有权对比选申请人提供的以上资料（证明和证件的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，其比选保证金不予退还，比选申请人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 投选文件报价 | 1.投选文件报价为总价和清单报价，每一个项目只允许有一个报价，投选文件中任何有选择的报价将不予接受。 2.本工程采用工程量清单计价，执行一般计税法计价程序。 3.各比选申请人按照比选范围的规定，对比选人提供的相关资料，结合项目实际情况，比选文件中施工图、技术标准和要求及其他内容进行自主报价。 4.本项目比选最高限价 本工程比选总报价最高限价为人民币 267508.4元，大写：贰拾陆万柒仟伍佰零捌元肆角整（含税价）。比选申请人的投选总报价小于（含等于）比选最高限价的为有效报价，大于比选最高限价的为无效比选报价，该投选文件按作废处理。 5.本工程的投选报价币种为人民币，单位为元。 6.本工程的投选报价为包干总价（包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、措施费、安全文明施工费、风险费、利润及税金）。 7.本工程由比选申请人以比选文件、合同条件、工程量清单、本次比选范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）等相关规范、文件及《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额（CQAZDE-2018）》、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）等相关定额和渝建〔2019〕143号、渝建发〔2014〕25号、渝建管〔2020〕97号相关配套文件为依据，由比选申请人结合自身实力、市场行情自主合理报价。投选报价应包括完成比选范围内工程项目的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费用（除约定的材料价格调差内容外）、措施费（含安全文明施工费和竣工档案编制费）、规费、税金、政策性文件规定的费用以及协助比选人办理施工许可手续及相关手续的费用等所有费用。比选人除此以外不支付其它费用。 |
| 比选有效期 | 90 日历天（从提交比选文件截止日起计算）。 |
| 比选保证金 | 一、以转账支票或电汇形式交纳比选保证金 1.比选保证金交款形式及要求： （1）比选申请人从企业的基本账户（开户行）在比选截止时间 3 小时前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的比选保证金账户。 （2）比选申请人从个人账户在比选截止时间3 小时前通过转账支票直接划付或电汇方式直接划付至下面指定的比选保证金账户，并注明比选申请人的单位名称。 如未按照以上要求缴纳比选保证金，比选保证金无效。比选申请人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 若比选截止时间延期，则比选保证金提交的截止时间和比选截止时间保持一致。 2.以转账支票或电汇形式提交比选保证金的金额：1000元整（人民币） 3.比选保证金账户及账号 账户：重庆市农产品集团惠泽进出口有限公司 开户行：民生银行渝中支行 账号：692410446 4.比选申请人必须在付款凭证备注栏中注明是“三峡柑橘大楼零星工程比选保证金”。 5.比选保证金有效期与比选有效期一致。 6.通过个人账户缴纳比选保证金的需提供委托收款与委托付款相关证明资料。 二、比选保证金的退还 比选人在 5 个工作日内确定中选人。中选通知书发出后，退还未中选比选申请人的保证金，中选人保证金合同签订后 5 个工作日内退还。备注：不计息 |
| 装订要求 | 1、应将“投选文件函部分”、“商务部分”各自分别装订成册。 2、装订 2.1投选文件函部分的装订要求： 按照比选文件第五章规定的格式装订成册。 2.2商务部分装订要求： 按照比选文件第五章规定格式装订成册。 3、大袋上附上比选保证金转账凭证并加盖公章。 |
| 比选文件的密封 | 1. 投选文件袋（自制）密封并注明各文件袋名称： “投选文件函部分”、“商务部分”以及“投选文件”大袋。 2. 投选文件函部分装入“投选文件函部分”袋中，密封并在袋上密封处加盖比选申请人单位章。 3.“商务部分”装入“商务部分”文件袋中，密封并在袋上加盖比选申请人单位公章。 4.“投选文件函部分”、“商务部分”等一同装入“投选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖比选申请人单位公章。 5.如果投选文件没有按上述规定密封，该投选文件将被拒绝接收，当场退还。 |
| 履约保证金 | 1.履约保证金金额：中选总金额的10%。 2.履约保证金提交时间：中选人在领取中选通知书后3 个工作日内，须提交履约保证金到达比选人指定账户。 3.开户行：民生银行渝中支行 4.账 号：692410446 5.收款单位：重庆市农产品集团惠泽进出口有限公司 6.提交形式：银行转账 注：无论合同金额与实际结算金额是否有出入，比选人和中选人均不得就履约保证金金额及利息提出增减或补偿要求。 |
| 低价风险担保 （采用经评审的最低比选价法适用） | 1.低价风险担保：中选价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中选，比选人有权不退还其比选保证金。 2.中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函； （2）低价风险担保的金额：5万元； （3）低价风险担保的提交时间：比选人低价风险担保书面通知送达中选候选人之日起10个工作日内； （4）中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格。 （5）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至完工验收合格之日止。 3.低价风险担保的退还时间：见合同条款。 |
| 特别提示 | 禁止任何单位或个人以挂靠方式承接本工程。比选申请人在本工程有围标、串标、提供虚假不实比选材料等弄虚作假行为以及工程建设招比选其他违法行为的，将受到以下处罚： 1.依据招投标法及有关法规取消其比选资格，已经中选的，取消其中选资格；已经签订合同的，比选人有权单方解除施工合同； 2.比选人不退还其比选保证金；已经签订合同的，比选人不退还履约保证金； 3.构成犯罪的，依法追究其刑事责任。 中选人若有下列情形之一的，取消其中选资格，比选保证金不予退还，给比选人的损失超过比选保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任： （1）中选人放弃中选项目的； （2）无正当理由拒绝按比选申请人须知的规定与比选人签订合同或其他无正当理由不与比选人签订合同的。 |

注：①“√”表示本次比选采用的条款；“□”表示本次比选不采用的条款。②比选申请人须知：前附表与正文不一致的以前附表为准。投选文件不退还。

第三章 投选文件格式 - 投选文件 - 1 投选文件的组成 - 投选文件由投选文件函部分、商务部分两部分组成。 - 1.1投选文件函部分一式二份，包括的内容： - （1）投选文件函及投选文件函附录； - （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； - （3）项目承诺书 - 1.2商务部分一式二份，包括的内容： - （1）资格审查资料（按本比选公告中关于比选申请人的资格要求提供）； - 2 投选报价： 2.1三峡柑橘大楼零星工程采取总报价及综合清单报价； - 2.2此次比选最高限价为 267508.4元，投选报价不得超过此价格； - 3、投选文件编制：投选文件函部分正本1分、副本1份；商务部分正本1份、副本1份； - 4、比选主要原则： 比选人采用内部或邀请相关人员的方式组成比选小组进行评定，比选后3日内公布比选结果，比选人不对各比选申请人进行解释，但比选申请人应接受比选人的咨询。

## 第四章  比选办法

## 一、比选原则

- 1.1本次比选有三家及以上比选申请人报名时进行比选，不足三家重新比选。

- 1.2坚持“公平、公正、科学、择优”的原则；

- 1.3坚持依法比选的原则；

- 1.4采用经评审的合理低价的原则确定中选人，不满足商务部分要求的作为废标作废处理。

- 1.5比选申请人对比选结果拥有权威性且对比选结果不作解释。

- 1.6本次比选落选者，比选人不设任何经济补偿。

- 1.7本比选文件解释权归比选人。

## 二、比选小组的组建

- 1.1本次评比小组由比选人依法组成。

- 1.2评比小组应严格按照比选文件规定的评比办法和本程序规定进行评比，不得改变比选文件中规定的比选标准、方法和中选条件。

- 1.3 比选结论由评比小组成员按经评审的合理最低价确定。

三、比选时间

- 2022年1月14日15:00时，在重庆市渝北区宝环路65号三峡柑橘集团大楼四楼进行比选。

- 四、评审程序及评分标准

评比小组按照比选文件规定标准，先对所有比选申请人文件进行初步评审。初步评审不合格的比选报价按废标处理，再对初审合格的比选文件进行价格评定。具体评分标准如下：

本次评标采用经评审的合理最低价中选。评比小组会对满足比选文件实质性要求的比选文件，按价格由低到高顺序推荐中选候选人。比选报价相等的，由比选人自行确定。

- 五、中选：

经评审的合理最低价为第一名，如第一名放弃，按比选名次依次递补。如候选中选人均放弃，比选人有权重新比选并确定新中选人。

第五章   投选文件格式

## 一、投选文件函部分

（项目名称）

投  选  文  件

投选文件函部分

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）投选文件函

（二）投选文件函附表

（三）法定代表人资格证明

（四）法定授权代表委托书

（五）服务承诺

### （一）投选文件函

致：重庆农产品集团有限公司惠泽进出口有限公司

根据贵方三峡柑橘大楼零星工程比选文件，我方针对三峡柑橘大楼零星工程的比选总报价为：         元人民币（大写：           元人民币）。

并正式授权的下述签字人            （职务）代表比选申请人（比选申请人名称），提交投选文件要求的全套投选文件，包括：

1.比选文件中要求的投选资料文件；

2.其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已详细审核并确认全部比选文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2.一旦我方中选，我方将按照比选文件中的承诺完成本项目的全部装饰改造工作，保证按投选文件函附表中承诺的工期完成装饰改造工程。

3.除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书和本比选文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

4.其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本比选有关的一切正式往来通讯请寄：

比选申请人：                     （全称、签章）

地址：                                         邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）

日期：            年           月          日

### （二） 投选文件函

### 工程量清单 (详见附件)

### （三）法定代表人资格证明

法 定 代 表 人 资 格 证 明

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

系                 的法定代表人。为装修改造              项目，签署上述比选文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

比选申请人单位：（盖章）

日期：            年            月            日

### （四）法人代表授权委托书

法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系          （比选申请人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）比选事宜、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本项目比选文件规定的“比选有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

委托代理人：      （签字或盖章）      性别：           年龄：

身份证号码：                                     职务：

比选申请人：                    （比选申请人全称）（盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

授权委托日期：            年           月          日

### （五）服务承诺

服务承诺

## 商务部分

（项目名称）

投  选  文  件

商务部分

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　  　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）比选申请人基本情况表

（二）营业执照和资质证书

（三）项目负责人及技术负责人资料

（四）其他资料

### （一）比选申请人基本情况表

比选申请人基本情况表

| 比选申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职 工人数 |  |
| 资质证明 |  |  |  |

比选申请人：                      （单位全称） （盖章）

日期：            年             月           日

注：1、比选申请人需随此表附上营业执照、资质证明、组织机构代码证和税务登记证（三证合一）等文件的复印件。

- （二）营业执照和资质证书

- 营业执照和资质证书复印件盖鲜章

- （三）项目负责人和技术负责人资料

- 基本情况表、职称证书（执业证书）及社保缴纳证明等

- （四）其他资料

- 比选申请人认为需要提交的其他资料

第四章 合同条款及格式

合同编号：

施工合同

项目名称：

发 包 方：

承 包 方：

签订时间：

签订地点：

工程施工合同

发包方: 重庆市农产品集团惠泽进出口有限公司     (以下简称甲方)

承包方:                                        (以下简称乙方)

甲方将三峡柑橘大楼零星工程承包给乙方，通过甲乙双方友好协商，达成如下协议，甲乙双方遵照执行。

第一部分  合同

一、工程概况

1.工程名称：三峡柑橘大楼零星工程

2.工程地点：重庆市渝北区宝环路65号

3.工程承包范围：三峡柑橘办公大楼三楼、五楼、六楼的天棚、地面、墙壁、供电照明、消防、除渣等所有工程内容（以甲方确定的实施范围为准）。

3.1 工程内容：对三峡柑橘集团大楼三楼、五楼、六楼进行装修改造（以甲方确定的实施范围为准）。包括但不限于以下内容：

3.2 三楼会议室新增墙体，将其隔成一间办公室和一间中型会议室；

3.3 五楼所有办公套间及相关配套设施进行拆除并修复，将其中部分套间隔断成为2间办公室；

3.4 六楼将4个办公室进行改造，将电梯口左侧办公室改造成为多功能厅，楼梯正对2个办公室打通成为1个大办公室，并将2个大办公室中间设置一个圆拱门洞；

3.5 三至六楼过道的所有广告造型全部拆除并恢复墙面，含三至六楼电梯口。

二、质量及工期：

1.质量。达到国家验收合格标准并经甲方验收合格。

2.工期。分为三个部分，具体如下：

（1）六楼多功能厅改造计划工期总共10个日历日，具体开工时间与实施范围以甲方要求为准。

（2）三楼与五楼办公室改造，三至六楼过道广告造型拆除及恢复（含电梯口）计划工期总共45个日历日,具体开工时间与实施范围以甲方要求为准。

（3）六楼活动室改造计划工期10个日历日，具体开工时间与实施范围以甲方要求为准。

（4）为不影响办公大楼正常工作,尽量安排噪音与粉尘大的工作内容在正常办公时间以外实施，如每日下班以后，周末及节假日。其他不影响办公大楼正常工作的工作内容可在工作时间进行。

（5）如遇特殊时期（如春节）经比选人书面同意后可适当顺延。

3.开工日期：甲方书面通知为准。

三、合同价款：           元 （总价包干）。本合同价款总额已包括按规范及规定要求计取的人工费、材料费、机械使用费、措施费、安全文明施工费、风险费、规费、利润、税金等一切费用。

甲方要求增加的施工图及清单以外的工作内容由第三方审计单位审核后另行结算，但增加部分低于合同价款10%不另行结算，高于10%则对超出10%以外的部分另行结算，施工图及清单以外增加项的结算方式：

（1）工程内容与工程量清单相同及类似于中选价中的子项，则按中选价的相同及类似子项的综合单价执行。

（2）工程内容与工程量清单不同于中选价的子项，结算按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013），

套用《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额（CQAZDE-2018）》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）等相关定额及其配套文件。

其中：人工单价按比选单价执行，若比选人工单价高于重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》2021年第三季度主城区人工信息价则按2021年第三季度人工信息价调整；

材料价格按比选单价执行，若比选单价高于2021年11月《重庆工程造价信息》，则按2021年11月《重庆工程造价信息》及结合地方材料市场价格调整。

取费费率按渝建〔2019〕143号。《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》。

2、措施项目费中组织措施（安全文明施工费除外）和技术措施费，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素引起实际措施费的变化，其措施费均按比选时的报价作为结算价，不作调整。

3、安全文明施工费按渝建发[2014]25号文《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》之合格标准计算。

4、规费：按比选费率计取，若比选费率高于规定费率，则以规定费率计取。

5、税金：按规定费率计取。

四、甲乙双方各自的责任：

（一）甲方责任：

1.开工前2天，为乙方入场施工创造条件。

2.负责提供水源，电源，保证乙方施工需要，由此发生的一切费用由乙方负责。

3.甲方派驻工程师现场代表      代表甲方处理现场施工过程中的相关事宜。

4.本工程全部工程施工完成后，甲方10日内（日历天）无正当理由不按约定组织竣工验收，自期满之日视为验收通过。

5.甲方应按合同规定的款项支付及结算办法按时支付工程款，若逾期的，乙方给予甲方30日的补救期，补救期满后甲方仍未履行付款义务的，自补救期满的次日起，应承担应支付工程款日万分之一的违约金，但此违约金不得超过工程总价款的10%。

（二）乙方责任：

1.乙方保证工程施工质量，必须满足国家或行业的质量检验评定标准，并承担装修工程移交前全部成品保护的责任；

2.乙方进场后按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、行政法规、部门规章，以及重庆市有关安全生产、文明施工、环境保护的地方法规、条例和规章，并遵照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）的规定进行工程安全生产、文明施工和环境保护。

3.乙方在施工过程中如发生安全事故，所造成的经济损失和行政、法律责任等，全部由乙方自行承担；

4.乙方派驻工程师现场代表     代表乙方处理现场施工过程中的相关事宜；

5.因乙方责任未按时完工，乙方将承担每天5000元的延期违约金。

6.保修期内，因乙方原因造成的质量问题，乙方应在接到通知之后24小时内派人至现场。乙方未按约定到场维修或到场无力维修的，经乙方维修仍有问题或多次报修未尽全部维修负责的，甲方有权直接委托第三方维修，所需费用从保修金中扣除，不足部分，甲方有权要求乙方另外支付。

7.因乙方质量问题引起业主对甲方索赔，责任由乙方承担。此外，乙方还将承担相应的赔偿费，甲方可直接自质保金中扣除，如不足，甲方有权要求乙方另外支付。

8.乙方产品质量、规格型号、技术要求不合格，给甲方造成损失，乙方将承担赔偿损失责任。

五、工程款支付：

1.工程款的支付。

（1）施工单位进场后7个日历日内，支付合同款的30%；

（2）工程完工验收合格后支付至合同款的70%；

（3）乙方提供完整有效的竣工资料后15个日历日内，甲方支付至工程款的95%；

（4）剩余5%作为质保金，质保期为2年，质保期满后7日甲方无息返还质保金，质保期自工程完工之日起算。

2. 底价保证金及履约保证金的退还。甲方将低价保证金及履约保证金在项目完工验收之日起5个工作日内无息退还乙方。

3.发票的开具。甲方在乙方各阶段款项前，乙方必须向甲方提供真实有效的增值税专用发票。具体开票信息如下：

开票抬头：重庆市农产品集团惠泽进出口有限公司

开票地址：重庆市渝北区农业园区宝环路65号

电话：023-63416719

纳税人识别号：915001127530679209

开户行名称：民生银行渝中支行

账户：692410446

六、合同解除

1.甲方有权基于下列原因之一，书面通知解除合同或解除合同的部分工作，甲方解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其他权利。

（1）乙方未能按照甲方的通知要求纠正施工。

（2）未经甲方同意擅自将本工程挂靠施工、分包或者转包给第三方。

（3）乙方明确表示或以自己的行为表明不履行合同。

（4）乙方实际进度明显落后于进度计划，甲方指令其采取措施并修正进度计划时，乙方无作为。

（5）乙方破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明乙方将进入破产或（和）清算程序。

2.发生争议后，除非下列情况出现，否则乙方应继续履行合同以保持施工连续：

（1）甲方明确要求其退场并停止施工；

（2）合同已因实际情况无法履行；

（3）双方协议停止施工；

（4）调解要求停止施工，且为双方接受；

（5）执法部门、仲裁机关或法院要求停止施工。非上述情况，乙方单方面停止施工，应承担按照实际情况确定工期延误、经济损失等违约责任，违约经济损失原则每天不少于总价的5‰。

3.因出现争议，乙方不得擅自中断施工或者破坏已经完成的施工部分，乙方应当善意地继续履行本协议，否则造成的损失由乙方承担。

4.甲方依据约定解除本合同的，有权将本工程另行发包给第三方施工，乙方应当在甲方发出撤场通知后10日内撤场完毕，乙方或乙方的任何人员均不得阻挠且不得损坏已完成工程，乙方未在上述期限内撤场的，遗留现场的乙方机械、工具等物品甲方有权视为垃圾并清运出现场，乙方应当承担垃圾清运费。

七、本合同书执行中若双方发生争议，协商解决。协商不成，可向工程所地人民法院提起诉讼。

八、合同份数：

本合同书一式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方：　　　　　　　　　　　　　　　　乙方：

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

经办人：　　　　　　　　　　　    　　经办人：

年　　月　　日　　　　　　　　　　　年　　月　　日

- 附件1：

- 《廉政承诺书》

为了维护经济秩序，共同营造公平、公正、公开、有序地合作经营环境，保护双方的合法权益，促进共同发展，现签订协议如下：

第一条  双方在参与的业务活动中，双方人员不得有下列行为：

1、向甲方、监理（若有）人员送钱送物或提供其他任何形式的财务支付；

2、将钱物、房屋、交通或通讯工具等物品借给甲方、监理（若有）相关人员使用；

3、邀请甲方、监理（若有）相关人员参加可能影响其公正履行职务的任何宴席、旅游、休闲娱乐等活动；

4、以任何名义给予甲方相关人员回扣、手续费等好处；

5、采取任何不正当的手段获取双方的业务机密；

6、以串通等各种不正当手段参与双方的各类经营活动；

7、擅自与甲方、监理（若有）相关人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等私下商谈或达成默契，损害双方利益；

8、与甲方、监理（若有）相关人员串通进行不正当的活动或损害甲方利益；

9、其他贿赂甲方相关人员及损害双方利益的行为。

10、甲方、监理（若有）人员不得以任何形式安排亲属和朋友工作，或者强行推荐材料供应商，获取不正当利益；

11、甲方、监理人员（若有）不得以任何形式向乙方索要费用，或者索要物品获取不正当利益；

第二条  若双方人员发现有以下行为之一的，任何一方有权采取下列措施（可多项并用或单项使用），双方均无条件接受。

1、若行为在相关业务合同订立之前被发现，任何一方有权拒绝或终止本公司参与本次业务活动；

2、若行为在相关业务合同订立之后被发现，对违约方视为根本性违约，违约方愿意按合同总价的20% 向对方支付违约金，非过错方有权单方面解除合同；若有给对方造成损失的，赔偿相应损失；

3、若甲方人员及请托人的行为涉及钱物的，甲方愿意按送一罚二十倍的标准承担罚款作为合同的违约金；若乙方人员及请托人的行为涉及钱物的，愿意按送一罚三十倍的标准承担罚款作为合同的违约金。

4、若行为在业务活动终止后被发现，仍按本条第2、3项的约定承担责任。以上违约金，赔偿款，罚款，过错方保证在接到对方的通知后十日内支付，如果非过错方为甲方，甲方可以随时从应付施工的款项中抵扣。

第三条  本承诺书是本次业务活动的文件之一，有独立的法律效力，其他合同或文件的内容与本承诺内容只可互补不可替代，即使其他合同或文件无效，也不影响本承诺书的效力。

甲方（盖章）：                                     乙方（盖章）：

附件2：

《安全管理协议》

甲方将本工程发（分）包给乙方施工， 为明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程合同的同时，签订本协议。

第一条  承包工程项目

1、工程地点：

2、工程范围：按甲方提供的施工方案、设计图纸，按规范要求完成工程内容中规定的全部工程量。

3、工程内容：详见合同工程概况。

4、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收合格。

第二条  工程项目期限见合同相关规定。

第三条  协议内容

1、乙方应认真贯彻国家、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，并遵守甲方、总包单位的管理机制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场，并在总包施工期间做好配合指导。

（1）工程项目应由分包方编制分项施工组织设计；

（2）工程项目由乙方按甲方、总包单位的要求自行编制施工组织设计，制定有针对性的安全技术、措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

4、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，人员安全生产教育会议，并通知甲方或者总包单位委托有关人员出席会议，详细介绍施工中有关安全、消防等规章制度及要求，乙方必须检查，督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目内容、特点，乙方应做好技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。

6、施工期间乙方指派的现场施工代表负责本工程项目的有关安全、消防工作，甲方现场施工代表负责联系，监察督促乙方执行有关安全、防火规定，甲乙双方、总包方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守总乙方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方、总包方的督促、检察和指导。甲方有权监督乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查，对于查出的隐患，乙方必须按期限整改，对乙方违反安全生产规定、制度等情况，甲方有权要求乙方整改，乙方应该认真整改。

8、在生产操作过程中的个人防护用品，有各方自理，乙方应督促施工人员自觉穿戴好防护用品。

9、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工就表示该乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，乙方施工过程中由于上述因素不良而导致的事故，后果负责。

10、若有总承包提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，乙方应会同总包方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，负责由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方、总包方必须相互借用和租赁，应有双方有关人员办理借用或租赁手续，制定有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录，借入使用方一经接受，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

12、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动，如确实学要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方、总包方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

13、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训后持证上岗，并按规定定期审证，外省市特种作业人员还须经市有关特种作业考核站进行审证教育：中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作，起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气焊作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

15、乙方需用甲方提供的电器设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、贯彻先订合同后施工原则，甲方不得私自指派人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压线路的保护，甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、乙方在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向市、地区劳动局劳动保护监察科（股）等有关部门办理开工报告手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机等重大事故（包括总乙方、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），乙方应全力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及当地有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构，事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

20、乙方对现场所有因安全事故及安全隐患所造成的任何经济损失及安全指标承担全部责任，若乙方未按照上述规定及本合同约定执行安全规定的，甲方有权在认定事实后予以每次罚款两百元作为违约金直接在工程款中予以扣除，乙方支付上述费用后并不免除乙方的安全管理责任。

21、本协议同工程施工合同同时生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由乙方承担一切经济损失，本文件经双方盖章后即发生法律效力。

甲方（盖章）：                                        乙方（盖章）：

附件3：

《民工权益保障承诺书》

本公司（乙方）已与贵公司（甲方）签订相关合同，我公司同意在合同履行过程中，向贵司就民工权益保障工作做如下承诺：

第一条  我司承诺认真履行职责，做好本公司在贵公司建设的施工项目的民工用工管理和工资发放工作。

第二条  我司承诺将民工权益保障工作的绩效作为工程款支付依据之一，如果我公司违反相关承诺，则同意贵公司的进度款分两步支付，先支付上月（期）民工工资，或待我司发放民工工资完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额。

第三条  一旦出现本公司因民工权益保障、工资支付工作不到位，导致发生重大突发事件，包括但不限于堵门、锁门、拉横幅、大声喧哗、静坐、群体上访、在公司哄闹等情形则均视为我方违约，本公司愿意承担第一次发生上述事件时支付人民币贰万元给甲方作为违约金的责任，若发生第二次上述事件时则支付人民币肆万元给甲方作为违约金，后续每多发生一次，则按照相邻事件上次违约金的二倍计算违约金支付给甲方作为违约金。如发生贵司代为付款的情况，我公司同意直接从进度款或工程结算款中扣除。若因此给贵司造成负面影响，我司愿意承担因此所产生的一切赔偿责任，本承诺书与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：